# IT Ticket Manager

Этап 1. Планирование настольного приложения

Индивидуальная работа по дисциплине
Planificarea aplicațiilor Desktop

Вариант №10  •  Группа P2524r
Студент: Natalia Gairunova
Преподаватель: Natalia Gairunova

2026

# Содержание этапа

1. Общая характеристика приложения

2. Актуальность, цель и задачи проекта

3. Границы проекта и ожидаемый результат

4. Модули приложения

5. Архитектура и взаимодействие компонентов

6. Пользователи и роли

7. Данные и жизненный цикл заявки

8. Основные сценарии использования

9. Функциональные и нефункциональные требования

10. Технологические решения

11. План выполнения на 40 дней

12. Ограничения, риски и допущения

13. Итог этапа 1

Примечание. Этот документ описывает проектирование и планирование будущего приложения. На момент подготовки этапа программная реализация, подключение базы данных, отправка писем и публикация прототипа не считаются выполненными результатами.

# 1. Общая характеристика приложения

## 1.1. Название и назначение

IT Ticket Manager — проект настольного приложения для регистрации, обработки и контроля технических заявок. Приложение предназначено для небольшой организации, колледжа или учебной лаборатории, где пользователи обращаются к IT-специалисту по вопросам компьютеров, программного обеспечения, сети и периферийного оборудования.

Система должна заменить неформальную передачу проблем через устные сообщения или разрозненные переписки единым управляемым процессом. Каждая заявка получает номер, описание, приоритет, автора, ответственного техника и текущий статус. Такой подход создаёт понятную историю работы и помогает определить, какие обращения требуют внимания в первую очередь.

## 1.2. Рабочая модель предметной области

Пользователь запускает приложение, проходит авторизацию и создаёт заявку. В заявке указываются краткий заголовок, подробное описание, категория проблемы и приоритет. Техник просматривает очередь, выбирает обращение, принимает его в работу, фиксирует результат и переводит заявку в состояние «Решена». После подтверждения результата заявка может быть закрыта.

| Элемент | Описание |
| --- | --- |
| Заявка | Запись о конкретной технической проблеме с номером, описанием, приоритетом и историей изменений. |
| Пользователь | Автор обращения, который создаёт заявку и отслеживает её состояние. |
| Техник | Сотрудник, который анализирует заявку, выполняет работу и фиксирует результат. |
| Статус | Состояние заявки в процессе обработки: Открыта, В работе, Решена, Закрыта. |
| Уведомление | Информационное сообщение о создании заявки или изменении её статуса; в проекте предусмотрено как планируемая функция. |

## 1.3. Принцип работы

Заявка создаётся пользователем и получает уникальный идентификатор.

Техник видит новые обращения в рабочем списке и оценивает их приоритет.

После принятия заявки в работу система сохраняет ответственного исполнителя и время изменения.

Результат решения записывается в карточке заявки; после проверки заявка закрывается.

Изменения статуса и ключевые события должны быть доступны в истории заявки.

# 2. Актуальность, цель и задачи проекта

## 2.1. Актуальность

В небольшой организации технические проблемы часто сообщаются напрямую специалисту. При увеличении числа обращений такой способ становится ненадёжным: часть проблем теряется, сроки не фиксируются, а пользователь не понимает, кто занимается его вопросом. IT Ticket Manager предлагает простой и проверяемый процесс, в котором каждое обращение имеет состояние и историю.

## 2.2. Цель проекта

Цель проекта — спроектировать настольное приложение, обеспечивающее удобную регистрацию, обработку и контроль выполнения IT-заявок, а также подготовить согласованный комплект проектной документации для последующей реализации.

## 2.3. Задачи проекта

определить пользователей, роли и границы системы;

описать жизненный цикл заявки и допустимые переходы между статусами;

разделить систему на понятные функциональные модули;

сформировать логическую архитектуру и структуру данных;

подготовить функциональные и нефункциональные требования;

определить технологический стек для возможной реализации;

спроектировать сценарии, которые будут отражены в UML и прототипе Figma;

составить реалистичный план работ на 40 дней.

## 2.4. Ожидаемая польза

Для пользователя польза заключается в понятной регистрации обращения и возможности видеть его состояние. Для техника — в единой очереди, приоритизации и сохранении истории. Для организации — в прозрачности процесса и возможности анализировать повторяющиеся проблемы. Эти эффекты являются ожидаемыми результатами проектируемой системы, а не утверждением о уже полученной эксплуатации.

# 3. Границы проекта и ожидаемый результат

## 3.1. Что входит в проектирование

| Входит в этап 1 | Статус |
| --- | --- |
| Описание назначения и предметной области | Планируется и документируется |
| Роли, права и сценарии | Планируется и документируется |
| Модули и архитектура | Проектируется |
| Структура данных | Проектируется логически |
| Требования к будущей системе | Формулируются |
| UML и Figma | Определяются как следующие проектные результаты |
| Программный код и рабочая база данных | Не входят в текущий этап |
| Реальная отправка email | Не реализуется на текущем этапе |

## 3.2. Что не утверждается как выполненное

В рамках индивидуальной работы создаётся план и комплект проектных материалов. Поэтому формулировки «система должна», «предполагается», «будет подготовлено» относятся к проектным решениям. Не следует писать, что приложение уже принимает заявки, отправляет письма или хранит реальные данные, если это не подтверждено отдельным результатом реализации.

## 3.3. Критерии готовности этапа 1

назначение и границы IT Ticket Manager сформулированы однозначно;

описаны модули, роли, данные и жизненный цикл заявки;

сценарии согласованы с предполагаемыми функциями;

требования можно связать с будущими UML-диаграммами и прототипом;

выбран технологический подход и зафиксированы его ограничения;

подготовлен календарный план на 40 дней.

# 4. Модули приложения

Модульная структура используется как средство декомпозиции проекта. Она не означает, что все модули уже реализованы отдельными программными компонентами.

| ID | Модуль | Назначение | Основные входные данные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Авторизация и сессия | Вход по учётным данным, выход из системы, определение роли. | Логин, пароль; профиль пользователя. | Успешный вход или сообщение об ошибке. |
| M2 | Пользователи и роли | Хранение профилей и разграничение доступа. | Имя, email, роль, признак активности. | Разрешённые действия в интерфейсе. |
| M3 | Создание заявки | Ввод и первичная проверка обращения. | Заголовок, описание, категория, приоритет. | Новая заявка со статусом «Открыта». |
| M4 | Очередь заявок | Поиск, фильтрация и просмотр заявок техником. | Статус, приоритет, дата, категория, исполнитель. | Список, отсортированный по заданным условиям. |
| M5 | Обработка заявки | Назначение, смена статуса и фиксация результата. | Номер заявки, комментарий, новый статус. | Обновлённая карточка и запись в истории. |
| M6 | История и аудит | Хронология изменений заявки. | Событие, автор, дата, старое и новое значение. | Последовательная история действий. |
| M7 | Уведомления | Подготовка событий для email-уведомлений. | Получатель, тип события, текст, статус отправки. | Запланированное уведомление; фактическая доставка требует реализации. |

## 4.1. Связи между модулями

Авторизация определяет роль и передаёт контекст пользователя остальным модулям. Модуль создания заявки формирует запись, которую затем использует очередь заявок. Обработка заявки изменяет её статус и одновременно создаёт событие в истории. Модуль уведомлений получает сведения об этих событиях, но способ реальной отправки писем относится к будущей реализации.

# 5. Архитектура и взаимодействие компонентов

## 5.1. Выбранный архитектурный подход

Для будущей реализации предлагается слоистая архитектура с разделением интерфейса, прикладной логики и доступа к данным. Такой подход облегчает тестирование и позволяет менять отдельные технические решения без переписывания всей системы.

| Слой | Ответственность | Примеры компонентов |
| --- | --- | --- |
| Представление | Окна, формы, таблицы, фильтры, сообщения об ошибках. | LoginView, DashboardView, TicketForm, TicketDetailsView |
| Прикладная логика | Проверка правил, сценарии создания и обработки заявки. | AuthService, TicketService, NotificationService |
| Модель домена | Сущности и допустимые состояния предметной области. | User, Ticket, TicketStatus, TicketHistory |
| Доступ к данным | Чтение и сохранение пользователей, заявок и истории. | UserRepository, TicketRepository, HistoryRepository |
| Инфраструктура | SQLite, хеширование паролей, почтовый шлюз при необходимости. | DatabaseProvider, MailGateway |

## 5.2. Логика взаимодействия

Пользователь выполняет действие в окне приложения.

Представление передаёт данные прикладному сервису.

Сервис проверяет права и бизнес-правила.

Репозиторий сохраняет или извлекает данные.

Результат возвращается в интерфейс; при значимом событии формируется запись истории и, при будущей реализации, уведомление.

## 5.3. Доступ и безопасность

Пароли не должны храниться в открытом виде; в проекте предусматривается хранение хеша. Операции техника должны быть недоступны обычному пользователю. При ошибке авторизации приложение не должно раскрывать лишние сведения о существовании учётной записи. Конкретный алгоритм и политика хранения секретов будут уточнены на этапе реализации.

# 6. Пользователи и роли

| Роль | Цель | Разрешённые действия | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| Пользователь | Сообщить о проблеме и узнать результат. | Войти, создать заявку, просматривать свои заявки, видеть статус, добавить уточнение. | Не изменяет заявки других пользователей и не назначает исполнителей. |
| Техник | Обработать очередь и решить проблему. | Просматривать доступные заявки, принимать заявку, менять статус, добавлять результат, закрывать заявку. | Не управляет системными настройками, если такая роль не предусмотрена отдельно. |
| Администратор (опционально) | Поддерживать справочники и учётные записи. | Управлять пользователями, ролями, категориями и общими настройками. | Роль может быть исключена из минимальной версии, если преподаватель требует только две основные роли. |

Минимальная версия проекта использует две обязательные роли — пользователь и техник. Администратор описан как возможное расширение, но его наличие не следует считать обязательным требованием базового варианта.

# 7. Данные и жизненный цикл заявки

## 7.1. Логическая структура данных

| Сущность | Ключевые поля | Назначение |
| --- | --- | --- |
| User | user_id, full_name, email, password_hash, role, is_active | Профиль и права пользователя. |
| Ticket | ticket_id, title, description, category, priority, status, author_id, assignee_id, created_at, updated_at, resolved_at | Основная запись обращения. |
| TicketHistory | history_id, ticket_id, actor_id, event_type, old_value, new_value, created_at, comment | История изменений и действий. |
| Notification | notification_id, ticket_id, recipient_id, event_type, delivery_status, created_at | Сведения о планируемом или выполненном уведомлении. |

## 7.2. Статусы и переходы

| Текущий статус | Действие | Новый статус | Кто выполняет |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Создать заявку | Открыта | Пользователь |
| Открыта | Принять в работу | В работе | Техник |
| В работе | Зафиксировать решение | Решена | Техник |
| Решена | Подтвердить завершение | Закрыта | Техник или пользователь по выбранному правилу |
| В работе | Вернуть на уточнение | Открыта | Техник |
| Решена | Обнаружить, что проблема не устранена | В работе | Техник |

Для учебного проекта рекомендуется явно показать допустимые переходы на Activity Diagram. Возврат из «Решена» в «В работе» нужен, чтобы модель учитывала ситуацию, когда первоначальное решение оказалось недостаточным.

# 8. Основные сценарии использования

## 8.1. Создание заявки

Предусловие: пользователь вошёл в приложение. Основной поток: пользователь открывает форму, вводит заголовок и описание, выбирает категорию и приоритет, затем отправляет форму. Система проверяет обязательные поля, создаёт заявку со статусом «Открыта», показывает номер заявки и подготавливает событие для уведомления. Альтернативный поток: если обязательное поле не заполнено, заявка не создаётся и пользователь получает понятное сообщение.

## 8.2. Обработка заявки техником

Предусловие: техник авторизован. Техник открывает очередь, фильтрует заявки, выбирает обращение и принимает его в работу. Система фиксирует исполнителя и изменяет статус на «В работе». После решения техник добавляет комментарий, переводит заявку в «Решена» и сохраняет событие в истории.

## 8.3. Закрытие заявки

Пользователь или техник проверяет описание результата. Если проблема устранена, заявка переводится в «Закрыта». Если решение не помогло, заявка возвращается в «В работе» с дополнительным комментарием. Конкретное право пользователя подтверждать закрытие следует закрепить в финальной версии требований; в базовом варианте это может выполнять техник.

## 8.4. Просмотр истории

Из карточки заявки пользователь видит основные сведения и текущий статус. Техник дополнительно видит последовательность действий: создание, назначение, изменения статуса и комментарии. История нужна для прозрачности, но не должна позволять незаметно изменять прошлые события.

# 9. Функциональные и нефункциональные требования

## 9.1. Функциональные требования

| ID | Область | Требование |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Авторизация | Система должна позволять зарегистрированному пользователю войти по учётным данным. |
| FR-02 | Разграничение доступа | Система должна показывать действия в соответствии с ролью пользователя. |
| FR-03 | Создание заявки | Пользователь должен иметь возможность создать заявку с заголовком, описанием, категорией и приоритетом. |
| FR-04 | Идентификатор | Каждой созданной заявке должен назначаться уникальный номер. |
| FR-05 | Очередь | Техник должен иметь возможность просматривать и фильтровать заявки. |
| FR-06 | Назначение | Техник должен иметь возможность принять заявку в работу. |
| FR-07 | Статусы | Система должна поддерживать статусы Открыта, В работе, Решена и Закрыта. |
| FR-08 | История | Система должна сохранять ключевые изменения заявки с автором и временем. |
| FR-09 | Уведомления | Проект должен предусматривать события для уведомлений о создании и изменении статуса; реальная доставка является задачей реализации. |
| FR-10 | Поиск | Техник должен иметь возможность найти заявку по номеру, статусу, категории или приоритету. |

## 9.2. Нефункциональные требования

| Категория | Проектное требование |
| --- | --- |
| Удобство | Основные действия должны быть доступны из понятных окон; ошибки формы должны объяснять, что нужно исправить. |
| Производительность | Операции открытия списка и карточки не должны создавать заметной задержки на типичном локальном наборе данных. |
| Надёжность | Сохранение заявки должно быть атомарным: при ошибке данные не должны оставаться в частично записанном состоянии. |
| Безопасность | Пароли хранятся в виде хеша; права проверяются до выполнения защищённого действия. |
| Сопровождаемость | Слои и модули должны иметь отдельные зоны ответственности и понятные интерфейсы. |
| Переносимость | Решение должно быть рассчитано на запуск на поддерживаемой настольной ОС; конкретный список ОС уточняется до реализации. |

# 10. Технологические решения

Так как реализация программы в текущей работе не требуется, технологический стек рассматривается как обоснованное предложение для будущей разработки, а не как отчёт о реально использованных инструментах.

| Компонент | Предлагаемое решение | Причина выбора |
| --- | --- | --- |
| Язык | Java | Изучается автором и подходит для объектно-ориентированного настольного приложения. |
| Интерфейс | JavaFX | Предоставляет средства для окон, форм, таблиц, сцен и стилизации. |
| Локальная БД | SQLite | Подходит для небольшого автономного приложения без отдельного серверного процесса. |
| Доступ к БД | JDBC или совместимый слой доступа | Позволяет отделить SQL-запросы от прикладной логики. |
| Письма | SMTP через отдельный сервисный слой | Позволяет заменить способ доставки без изменения сценариев заявок. |
| Документация | Word/PDF, PlantUML, Figma | Соответствует планируемым материалам индивидуальной работы. |
| Версионирование | Git и GitHub | Фиксирует историю проектных материалов и упрощает проверку изменений. |

## 10.1. Обоснование отказа от усложнения

Для минимальной версии не требуется серверная архитектура, распределённая база данных или мобильный клиент. Такие решения увеличили бы объём реализации и не нужны для демонстрации базового жизненного цикла заявки. Расширение до многопользовательской сетевой системы можно рассматривать после подтверждения требований и ограничений проекта.

# 11. План выполнения на 40 дней

| Период | Работы | Результат |
| --- | --- | --- |
| Дни 1–3 | Уточнение задания, границ и критериев оценки. | Утверждённые параметры проекта. |
| Дни 4–7 | Описание предметной области, целей и ролей. | Разделы 1–3 отчёта. |
| Дни 8–11 | Проектирование модулей и архитектуры. | Модульная схема и описание слоёв. |
| Дни 12–15 | Модель данных и статусы заявки. | Таблица сущностей и переходов. |
| Дни 16–20 | Функциональные и нефункциональные требования. | Черновик SRS. |
| Дни 21–25 | Use Case и Activity диаграммы, проверка соответствия SRS. | Изображения и код PlantUML. |
| Дни 26–31 | Прототип Figma и mini-card жизненного цикла заявки. | Редактируемый макет и скриншоты. |
| Дни 32–35 | Структура GitHub, README, описание команд Git. | Организованный репозиторий. |
| Дни 36–38 | Сборка отчёта и проверка ссылок, нумерации и формулировок. | Предварительная версия отчёта. |
| Дни 39–40 | Финальная проверка и подготовка к защите. | Итоговый комплект материалов. |

# 12. Ограничения, риски и допущения

| Риск или ограничение | Влияние | Мера предупреждения |
| --- | --- | --- |
| Нет реализации программы | Нельзя подтверждать работу функций реальными тестами. | Использовать проектные формулировки и отдельно описать планируемые результаты. |
| Не уточнены требования к ОС | Может потребоваться изменение технических деталей. | Зафиксировать целевую ОС до начала возможной реализации. |
| Email зависит от внешнего SMTP | Доставка может требовать учетных данных и сетевого доступа. | Описать интерфейс уведомлений отдельно от транспорта; в прототипе показать событие, а не факт доставки. |
| Две роли могут оказаться недостаточными | Для администрирования потребуется расширение модели. | Оставить администратора как опциональную роль и не смешивать её с базовым сценарием. |
| Избыточный объём документа | Сложнее проверить согласованность материалов. | Связывать каждый раздел с целью проекта, требованиями и будущими диаграммами. |

## 12.1. Основные допущения

приложение предназначено для небольшой локальной организации;

минимальная версия использует локальное хранение данных;

пользователь и техник являются обязательными ролями;

статусы и переходы могут быть уточнены после обратной связи преподавателя;

email-уведомления являются частью проектируемого поведения, но не доказательством выполненной интеграции.

# 13. Итог этапа 1

В результате этапа 1 сформирован целостный план настольного приложения IT Ticket Manager. Определены назначение системы, её границы, роли пользователей, модули, архитектурный подход, логическая модель данных, жизненный цикл заявки, сценарии, требования и предлагаемый технологический стек. Также составлен календарный план на 40 дней и зафиксированы ограничения, которые важно учитывать при дальнейшей подготовке работы.

Следующим логичным этапом является детализация SRS и подготовка двух согласованных UML-диаграмм: Use Case Diagram для ролей и возможностей системы и Activity Diagram для обработки заявки. После этого можно разработать прототип Figma и включить его материалы в итоговый отчёт. Все последующие результаты должны оставаться согласованными с данным планом.

# Приложение А. Краткий словарь терминов

| Термин | Значение |
| --- | --- |
| Ticket / заявка | Запись о технической проблеме пользователя. |
| Приоритет | Оценка срочности обработки обращения. |
| Статус | Текущее состояние заявки в жизненном цикле. |
| Техник | Пользователь с правом обработки заявок. |
| SRS | Software Requirements Specification — спецификация требований к программному обеспечению. |
| UML | Унифицированный язык моделирования программных систем. |